АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 Зубочистенский сельсовет

Переволоцкого района Оренбургской области

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 от 24.01.2020г № 3-п

**Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)**

**по реализации полномочий в сфере обращения с**

**твердыми коммунальными отходами на территории**

 **Зубочистенского сельсовета .**

В соответствии со статьей 13.4 Федерального закона от 24 июня 1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в целях решения проблемных вопросов, препятствующих началу формирования новой системы обращения с отходами в муниципальном образовании Зубочистенского сельсовет :

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Зубочистенского сельсовета;

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования Зубочистенский сельсовет в сети Интернет;

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава М.З. Аблязов

Утвержден

 постановлением Администрации

муниципального образования

 Зубочистенский сельтсовет

 от 24.01.2020 № 3-п

Глава М.З. Аблязов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало | Окончание | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| Начало | Окончание |
| 1 | **Основное мероприятие: «Подготовительные работы»** | 01.11.2018  | 15.01.2020 |  |
| 1.1 | Разработка реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 01.11.2018 | 01.01.2019 | Глава сельского совета  |
| 1.2 | Согласование реестра с территориальным органом федерального органа исполнительной сласти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор | Утвержденный реестр мест (площадок)накопления твердых коммунальных отходов | 01.01.2019  | 01.02.2020 | Глава сельского совета  |
| 2 | **Основное мероприятия: «Проектирование и планирование»** | 1 кв. 2020  | 4 кв.2020г. | Глава сельского совета |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации  | смета | 1 кв. 2020 г | 2 кв. 2020 г  | Глава сельского совета |
| 2.2 | Прохождение проектно сметной документации государственной экспертизы Оренбургской области | Заключение ГЭ | 2 кв. 2020 г. | 3 кв.2020 | Глава сельского совета |
| 2.3 | Прохождение проектно сметной документации государственной экспертизы Оренбургской области | По мере поступления денежных средств в бюджет | 4 кв.2020 | 4кв.2021 | Глава сельского совета |
| 3 | **Основное мероприятие : «Обустройство и содержание»** | 2021 | 2021 |  |
| 3.1 | Разработка конкурсной документации и проведение конкурса на определения подрядчика | Муниципальный контракт | 1 кв.2021 | 2 кв.2021 | Глава сельского совета |
| 3.2 | Производств о и приемка работ | Готовые площадки для размещения контейнеров | 2 кв.2021 | 3 кв. 2021 | Глава сельского совета |